| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ОЛО ТӘЛӘК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 452425, Оло-Теләк ауылы, Ленин урамы, 14а Тел./факс (34795) 2-44-58 e-mail: ulu-telyak@ufamts.ru |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛУ-ТЕЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452425, с. Улу-Теляк, ул. Ленина, 14а Тел./факс (34795) 2-44-58 e-mail: ulu-telyak@ufamts.ru |
| --- | --- | --- |

Бойороk                                                                       Распоряжение

«15» март  2013 й		                      №02-р                    «15»  марта  2013 г.

С  целью заблаговременного  обеспечения  защиты  населения  и территорий, а также минимализации ущерба  от  негативных  последствий весеннего  половодья в 2013 году, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан №177 от 21.02.2013г. и  на  основании распоряжения главы администрации  муниципального  района  Иглинский  район  Республики Башкортостан №58-р от 15.03.2013года

- Утвердить противопаводковую  комиссию    сельского  поселения Улу-Телякский  сельсовет муниципального  района  Иглинский	  район  в  следующем  составе:

Председатель  комиссии:

Козлович В.И.- глава  СП  Улу-Телякский  сельсовет;

Члены  комиссии:

Залеев Д.Р.-  начальник ЛПДС «Улу-Теляк»

Семенюк Ю.И-директор  ООО «Коммунальщик»;

Сахибгареев Р.З.-глава КФХ

Пикан А.П.-директор ПНИ

Телевгулов М.З.- участковый  инспектор.

Секретарь  комиссии: Агарова И.И.- землеустроитель администрации  СП  Улу-Телякский  сельсовет.

2. Утвердить  прилагаемый план  мероприятий   по безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  на  территории  сельского  поселения  Улу-Телякский сельсовет.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения   оставляю  за  собой.

Глава сельского  поселения:                                       			    В.И.Козлович

Приложение №1

к распоряжению главы СП

№02-р от 15.03.2013г.

П Л А Н    М Е Р О П Р И Я Т И Й

противопаводковой комиссии  на 2013 год

в сельском   поселении Улу-Телякский сельсовет.

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии | 15.03.2013г в 17.00 | Председатель комиссии |
| 2 | Оценка состояния гидротехнических сооружений на территории сельского поселения, их готовности к безаварийному пропуску половодья с составлением акта | до 30.03.2013г. | Противопаводковая комиссия, землеустроитель администрации СП |
| 3. | Определить перечень населенных пунктов, хозяйств, объектов, материальных ценностей, которые могут быть подвергнуты затоплению | .до 25 марта 2013г. | Глава СП, руководители организаций(по согл) |
| 4. | Проверить состояние плотины прудов в поселке, водосбросов, запорной арматуры, при необходимости провести их ремонт | до 1 апреля 2013г. | Председатель комиссии, ЛПДС «Улу-Теляк», ООО «Коммунальщик» |
| 5. | Вести ежедневный контроль за подъемом уровня воды в р. Сим | Ежедневно, начиная со дня таяния снега | Председатель комиссии |
| 6. | Провести инструктаж с населением и всеми работниками, связанными с пропуском паводка | до 1 апреля 2013г. | Глава СП, руководители организаций |
| 7. | Создание на время половодья запасов топлива и продуктов питания в зону затопления- д. Казаяк-Кутуш, Симские хутора | до 1 апреля 2013г. | Улу-Теляк РАЙПО |
| 8. | До половодья привести в готовность плав.средства | до 1 апреля 2012г. | Пред. комиссии, руковод. Орган. (по согласованию) |
| 9. | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 07.04.2013г. | администрация с/с, противопаводковая комиссия,директор ПНИ(по соглас.) |
| 10. | Обеспечение охраны общественного порядка в местах возможной эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ | на период половодья | Участковый инспектор МО МВД России «Иглинский» |
| 11. | Обеспечить своевременные работы по вскрытию водоотводов малых мостов и труб в населенных пунктах СП | до 01 апреля 2013г. | ЛПДС «Улу-Теляк», ООО «Коммунальщик |
| 12. | Обеспечить освобождение водоотводов от снега в восточной части села за жел.дорожной линией, жел.дорожный мост,ул.Новикова | до 1 апреля 2013г. | Глава СП, Железнод. станция, проти -вопаводковая комиссия |
| 13 | Организация взаимодействия по прохождению паводка с отделом по делам ГО ЧС администрации Ашинского района | Ежедневно при таянии снега | Глава СП |
| 14. | Уточнить систему связи и порядок оповещения населения об угрозе подтопления. Назначить в подтапливаемых населенных пунктах ответственных лиц по оповещению связи и оповещению населения | до 01.04.2013г. | Председатель комиссии |
| 15. | Предоставление обобщенной информации по итогам половодья 2013 года с предоставлением данных об ущербе, нанесенном паводком | до 15.05.2013г. | Председатель противопаводковой комиссии. |

Исполнитель:Семенюк Н.И.

2-44-18